阶段汇报 / WEEK 1 DELIVERY

CareerGraph Recommender

第一周：算法选择与数据库搭建阶段汇报

| 项目定位 | 基于技能演化图谱的动态职位推荐与职业发展路径规划系统 |
| --- | --- |
| 汇报范围 | 第一周：数据清洗预处理、数据库设计建库入库、特征工程、算法与基础环境 |
| 项目仓库 | https://github.com/Lovingfore/careergraph-recommender |
| 汇报日期 | 2026 年 9 月 9 日 |

本周结论：验收目标已形成可运行闭环 已完成清洗数据、SQLite 数据库、特征工程、DataLoader、TemporalGAT 前向骨架和最小 Django 展示。核心数据与数据库验收为通过；深度模型已完成接口级骨架，训练和调参明确留到第二周。

| 12 职位 | 35 技能 | 420 职位-技能关系 | 1260 技能事件 | 12 职位转移 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 一、对照图片中的第一周验收要求

根据用户提供的计划表，第一周阶段名称为“算法选择与数据库搭建”，核心任务包括数据清洗预处理、数据库建库入库、特征工程，以及深度学习算法与基础环境选择。对应验收产物为可查询数据库和可加载到 Web 界面的 DataLoader。

| 计划表核心任务 | 状态 | 本项目对应完成内容 |
| --- | --- | --- |
| 1. 下载/爬取数据集，完成数据清洗与预处理 | 已完成 | O*NET 30.2 职位/技能筛选、数值归一化、代理编码处理、跨表完整性检查；生成 `data/clean/` 六张 CSV。 |
| 2. 设计数据库并建库入库 | 已完成 | `src/database.py` 创建六表 schema，启用主键/外键/联合主键/索引和事务导入；已生成 `artifacts/topic17.sqlite3`。 |
| 3. 完成特征工程（图结构、时序序列、知识图谱等） | 已完成 | 生成职位/用户特征矩阵、职位转移图、推荐特征；`data_loader.py` 生成连续月窗口与图边张量。 |
| 4. 选择深度学习算法并搭建基础开发环境 | 已完成（骨架） | 保留线性趋势 baseline；提供 PyTorch TemporalGAT 最小前向骨架和 Django Web 验证环境，训练调参列入第二周。 |

计划表要求的两项验收产物已经落地：数据库可通过共享服务查询；DataLoader 可生成首个 batch，并由 Django 首页/API 展示状态。

| 验收产物 | 实现位置 | 验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 可查询的数据库 | `artifacts/topic17.sqlite3` | 六张核心表均有数据；`get_counts()` 和 `query_user_profile()` 可查询。 |
| 数据加载器（DataLoader，加载在 Web 界面上） | `src/data_loader.py` + `/api/summary/` | 首个 batch 形状 `[2, 3, 35]`；Web API 返回 `num_samples=18`、`num_skills=35`。 |

# 二、已完成任务与具体实现细节

## 2.1 数据集下载、清洗与预处理

数据来源：职位与技能主数据来自 O*NET 30.2 Database（2026 年 2 月发布，CC BY 4.0）。仓库不提交 100MB 级原始抽取目录，已在 `data/raw/README.md` 保留官方下载与复现说明。

筛选范围：从 O*NET 中筛选 12 个软件、数据和网络方向职位，构建 35 个通用技能字典，共得到 420 条职位-技能关系。

清洗规则：保留 Skills.txt 中 IM（重要性）和 LV（水平）尺度；删除 Recommend Suppress=Y 行；将重要性归一化到 0-1、水平归一化到 0-1，并计算 demand_weight 与 is_required。

一致性修复：针对 O*NET 子编码情况增加显式代理映射：15-1255.00 使用 15-1255.01，15-2051.00 聚合 15-2051.01/15-2051.02，保证职位主表、技能关系、特征矩阵和用户目标职位使用同一套有效职位 ID。

教学数据边界：6 个用户、6 个月、1,260 条 user_skill_events，以及 12 条 job_transitions 为确定性教学数据，统一保留 `source=derived_teaching_data`，不表述为真实人员调查数据。

## 2.2 数据库设计、建库与入库

| 表名 | 用途 | 当前行数 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| occupations | 职位主表 | 12 | occupation_id 主键 |
| skills | 技能字典 | 35 | skill_id 主键 |
| occupation_skill | 职位-技能需求关系 | 420 | (occupation_id, skill_id) 联合主键；双外键 |
| user_profiles | 用户当前/目标职位画像 | 6 | user_id 主键；current_job/target_job 外键 |
| user_skill_events | 用户技能月度事件 | 1260 | (user_id, month, skill_id) 联合主键；用户/技能外键 |
| job_transitions | 职位转移边 | 12 | (from_job, to_job) 联合主键；转移概率约束 |

事务与校验：导入前读取六张 clean CSV，按主表到关系表顺序写入；数据库连接启用 `PRAGMA foreign_keys=ON`；导入后检查孤儿外键、转移概率和为 1、范围约束，任一异常都会回滚。

共享查询接口：`initialize_database()`、`load_csv_data()`、`get_counts()`、`query_user_profile()` 位于 `src/database.py`，Django 只调用这些服务，不重复解析 CSV。

## 2.3 特征工程、图结构与时间序列

| 产物 | 文件 | 规模 | 具体内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职位特征矩阵 | `data/processed/job_feature_matrix.csv` | 12 × 35 | 以 demand_weight 形成职位技能向量 |
| 用户特征矩阵 | `data/processed/user_feature_matrix.csv` | 6 × 35 | 取每个用户最近月份技能水平 |
| 推荐特征 | `recommendation_features.csv` | 66 行 | 6 用户 × 11 个候选职位 |
| 职位转移图 | `transition_graph.json` | 12 条边 | 记录转移概率与路径搜索输入 |
| 技能预测 baseline | `skill_forecast_6m.csv` | 210 行 | 按用户-技能拟合线性趋势并预测 6 个月 |

推荐评分：采用内容匹配 + 职位转移图的混合方案：`0.45 Match - 0.25 Gap + 0.15 Growth + 0.15 Path`，输出候选职位排序、技能缺口、预计培训时间和路径长度。

DataLoader：`SkillSequenceDataset` 对每个用户按月份补齐缺失技能，构造长度为 3 的连续窗口，输出 `x=[batch,time,skill]` 与下一月目标 `y=[batch,skill]`；当前共生成 18 个样本。

图张量：`build_graph_tensors()` 生成职位-技能边、职位转移边和技能共现边，边索引为 `torch.long`，边权为 `torch.float32`，并返回稳定的职位/技能 ID 映射。

## 2.4 深度学习算法与基础开发环境

算法选择：第一周推荐排序使用可解释的混合推荐算法；技能预测保留线性趋势 baseline，作为复杂模型的对照。

TemporalGAT 骨架：`src/temporal_gat.py` 使用逐技能 GRU 编码时间序列，再对技能共现图做多头邻居聚合，最终输出下一时刻技能水平。当前目标是接口和前向传播可运行，不宣称已经完成训练或效果优于 baseline。

环境：基础运行依赖 pandas、numpy、Django、PyYAML；可选模型依赖包括 PyTorch、scikit-learn、matplotlib、seaborn、tqdm。`run_all.ps1` 可创建虚拟环境并完成清洗、特征、建库和验收。

# 三、验证结果与验收证据

自动化测试：10 tests OK 全量 unittest 覆盖数据完整性、SQLite 导入/查询、DataLoader 形状、TemporalGAT 前向传播、阶段验收和 Django 路由；已安装可选 PyTorch 的验证环境中 10 项全部通过。

| 验收项 | 结果 | 证据摘要 |
| --- | --- | --- |
| 数据完整性 | 通过 | 无孤儿职位/技能 ID；无重复键；转移概率和为 1；数值范围有效。 |
| SQLite 数据库 | 通过 | 六张表均存在且非空；外键和事务导入测试通过。 |
| 特征输出 | 通过 | 所有 12 个职位覆盖职位技能矩阵；用户目标职位无缺失。 |
| DataLoader/TemporalGAT | 通过（可选依赖） | batch=`[2,3,35]`，模型输出=`[2,35]`，数值为有限值。 |
| Django Web | 通过 | GET `/` 和 GET `/api/summary/` 均返回 HTTP 200；API 返回数据库计数和 Loader 状态。 |

推荐排序指标（教学数据）：Precision@1=0.833333，Recall@1=0.833333，NDCG@1=0.833333；Precision@3=0.333333，Recall@3=1.000000，NDCG@3=0.938488；Precision@5=0.200000，Recall@5=1.000000，NDCG@5=0.938488。上述指标用于验证流水线，不代表真实市场效果。

端到端命令：`run_all.ps1` 已执行成功，依次完成 `prepare_dataset.py`、`forecast_skills.py`、`build_features.py`、`evaluate_recommendation.py`、`init_database.py` 和 `verify_stage1.py`。

# 四、当前成果、边界与第二周计划

当前成果已经满足计划表第一周的“算法选择与数据库搭建”阶段要求，形成从公开职位/技能源数据到清洗 CSV、SQLite、推荐特征、时序加载器和 Web 展示的完整工程闭环。

| 类别 | 说明 |
| --- | --- |
| 已完成并可验收 | 数据清洗与预处理；SQLite 建库/入库/查询；推荐特征与图结构；线性趋势 baseline；DataLoader 与 TemporalGAT 前向骨架；Django 页面/API。 |
| 明确未提前宣称 | TemporalGAT 尚未进行正式训练、验证集评估和调参；当前结果不能说明深度模型优于线性趋势 baseline。 |
| 第二周重点 | 补充训练/验证划分、损失函数和随机种子；比较 baseline 与 TemporalGAT；完善模型指标、误差分析和可视化。 |
| 数据升级方向 | 若获得真实简历、技能成长或职业转移数据，可替换 `user_skill_events.csv` 和 `job_transitions.csv`，数据库与特征接口保持不变。 |

仓库交付：完整代码、测试、清洗结果、处理结果、SQLite 数据库和本汇报文档已统一纳入 GitHub：https://github.com/Lovingfore/careergraph-recommender

资料依据：用户提供的第一周进度安排截图；项目当前代码与运行验收结果；O*NET 30.2 Database 官方说明。